بسم الله الرحمن الرحیم

جدول گزارش‌دهی T-08: ماتریس تفکیکی ساختار تحویل و زمان‌ بندی گانت چارت

این جدول متمم تئوریک دیاگرام "نمودار زمانبندی و نقشه راه 4 فازی " است و ساختار ریزدانه اقدامات هر فاز را شفاف می‌کند:

| فاز اجرایی | بازه زمانی (روز) | محورهای کلیدی فعالیت (Work Packages) | شناسه ‌های فنی و خروجی ‌های متناظر | خروجی ملموس |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| فاز ۱ | روز ۱ تا 77 | تحلیل معماری کلان، انطباق با استانداردهای O- RAN و بازطراحی هندسه قطعی گراف | D-01, D-03, D-06, D-07, D-10, D-11, D-12 C-01, C-02, T-05, T-08, T-09, S-05, S-06, S-08, S-10, A-01, A-05 | دفترچه گزارش فنی فاز ۱، تایید معماری توسط استاد راهنما و منتور صنعت، کد های اولیه لایه قطعی ریاضی در گیت‌ هاب |
| فاز ۲ | روز 77 تا ۱۸۰ | فرمول ‌بندی ریاضی فرآیند تصمیم‌گیری مارکوف (MDP)، شبیه‌ سازی ترافیک اپراتور و خط لوله پیام‌رسانی GNN | D-02, D-04, D-05, D-08, D-09 C-03, C-04, C-06, C-07, C-08, T-03, S-07, A-02, A-10 | محیط شبیه‌ ساز کاملاً بومی و منطبق بر Gymnasium، اسکریپت فید داده با فرمت NWDAF، سابمیت مقاله کنفرانسی بومی |
| فاز ۳ | روز ۱۸۱ تا ۲۷۰ | پیاده‌ سازی و کالیبراسیون عامل هوشمند PPO ، تزریق لایه ایمنی Action Masking و مانیتورینگ متغیرها | G-01, G-02, G-03, G-04, G-06 C-05, C-10, T-02, T-04, K-01, K-02, K-03, K-04, K-05, S-01, S-02, S-03, S-04, A-03 | کد های بهینه ‌سازی شده لایه یادگیری تقویتی عمیق، نمودارهای همگرایی پاداش تجمعی در TensorBoard، گزارش کاهش پکت‌لاست و تاخیر |
| فاز ۴ | روز ۲۷۱ تا ۳۶۰ | توسعه فرانت ‌اند پلتفرم، بنچمارک همه‌ جانبه روی توپولوژی ‌های بین ‌المللی، مستند سازی نهایی و دفاع | G-05, G-07, C-09, C-11, C-12 T-01, T-06, T-07, T-10, K-06, K-07, K-08, S-11, A-04, A-06, A-07, A-08, A-09, A-11, A-12 | داشبورد مدیریت و بهینه ‌سازی گرافیکی Streamlit ، ماژول تبدیل خروجی مدل به میکروسرویس xApp، پیش‌نویس مقاله ژورنالی Q1 و صورت ‌جلسه دفاع |

پانویس تبیین ساختار و فرضیات اداری- فنی (برای ارائه به کارشناس گرنت و استاد راهنما) ، در صفحه بعدی ذکر شده است.

۱. موازی‌ سازی اهداف آکادمیک و الزامات صنعتی همراه اول:

- مبنای ساختاری پروژه: این نقشه راه به گونه ‌ای طراحی شده است که در انتهای هر فاز ۹۰ روزه، یک خروجی ملموس برای صنعت (مانند کد های ماژولار گیت‌هاب در فاز ۲ یا داشبورد MVP در فاز ۴) همزمان با یک خروجی علمی برای دانشگاه (مانند نگارش فصول پایان ‌نامه و ارسال مقالات کنفرانسی/ژورنالی) مستخرج شود. این فرضیه، ریسک عدم هماهنگی در زمان دفاع نهایی را به صفر می‌رساند.

۲. انطباق زمانی با چرخه ‌های استاندارد توسعه محصول در مخابرات (Telecom Sprinting):

- مبنای استاندارد: تقسیم پروژه به فازهای ۹۰ روزه کاملاً با متدولوژی اجایل (Agile) مخابراتی تطبیق دارد. به طور ویژه، تخصیص کامل فاز ۲ به توسعه شبیه ‌ساز (Gymnasium Environment) و فید های تله ‌متری NWDAF بر اساس این فرضیه علمی استوار است که تا زمان تثبیت کامل محیط شبیه ‌سازی و اعتبارسنجی فرمت ورودی‌ها بر اساس استاندارد 3GPP TS 28.821، ورود به لایه آموزش هوش مصنوعی (فاز ۳) منجر به واگرایی و سوء رفتار مدل (Exploding Gradients) خواهد شد.

۳. تضمین بازتولیدپذیری (Reproducibility) و مدیریت ریسک داده در فازهای ۳ و ۴:

- مبنای پژوهشی: برای جلوگیری از توقف پروژه به دلیل چالش محرمانگی داده‌ های زنده همراه اول، در فاز ۳ و ۴ مسیر ارزیابی پلتفرم را بر روی توپولوژی ‌های بین ‌المللی و متن ‌باز نظیر SNDlib (Abilene & GÉANT)  مستند کرده‌ایم. این ساختار زمان ‌بندی نشان می‌دهد که پلتفرم توسعه ‌یافته ابتدا روی استاندارد های جهانی بنچمارک شده و سپس در فاز نهایی از طریق واسط ‌های استاندارد O-RAN قابلیت اتصال به شبکه واقعی را پیدا خواهد کرد.